
	[image: image1.png]



	KONTROLLPLAN enligt plan- och bygglagen 10:6 
Rivning av mindre byggnad eller del av byggnad
Fastighetsbeteckning:_____________________
E –____________________________________

 (ange entreprenör som utför arbetsmomenten)

SK- ___________________________________

(Ange namn på person med specialkompetens/firma som utför kontrollen)
En kontrollplan ska utformas med hänsyn till det enskilda projektets förutsättningar.

	
	


	
	
	
	

	Kontrollen avser
	Kontrollant (E eller SK)
	Kontrollmetod
	Kontroll mot (underlag)*
	Resultat/datum

/Signatur
	Åtgärd
	Anmärkning

	Materialinventering 
	E
	Visuellt/ Mätning
	
	
	
	

	Farligt avfall 
Hantering och transport till godkänd mottagare
	SK
	Visuellt
	Materialinventering/Mottagningsbevis
	
	
	Farligt avfall får transporteras endast av den som har tillstånd.

	Övrigt rivningsavfall som: återanvänds, återvinnas, används som utfyllnad och källsorteras. 

Hantering och transport till godkänd mottagare
	E
	Visuellt
	Materialinventering/Mottagningsbevis
	
	
	Resprodukter som inte kan återvinnas skall källsorteras enligt kommunens anvisningar

	Uppgifter om vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur dessa ska tas om hand
	E
	Visuellt
	Materialinventering
	
	
	

	Uppgifter om vilket avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand, särskilt hur man avser att möjliggöra materialåtervinning av hög kvalitet och avlägsnande och säker hantering av farliga ämnen.
	E
	Visuellt
	Materialinventering
	
	
	

	Arbetsmiljöplan
	E
	Visuellt
	Arbetsmiljöverket
	
	
	

	Aktsamhetsåtgärder ska vidtas så att risken för personskador begränsas.
	E
	Visuellt
	BFS 2024:4 7§
	
	
	

	Överensstämmelse med beviljat rivningslov 
	E
	Visuellt
	Beviljat rivningslov
	
	
	


* Förkortningar som används: BFS (Boverkets författningssamling, finns på boverkets hemsida)
	Underskrift Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts

	Byggherre
	Entreprenör (utförande entreprenör)
	Person med specialkompetens(om en speciell kontrollpunkt kräver detta)


Den som utfört kontrollen för respektive kontrollpunkt skriver under och intygar att arbetet är utfört.

Syftet med kontrollplanen är att se till att gällande regler och tekniska krav uppfylls. Observera att kontrollplanen ska signeras när arbetet är klart och kontrollerna är utförda.









